## Slide 1: 成果発表会 ーチケット予約システムー
Team : SHOCK
Suzuki・Hideta・Oishi・Chino・Kawabe

## Slide 2: 目 次
制作物
工夫点
課題・対策
個人の振り返り
1

## Slide 3: 目 次
制作物
工夫点
課題・対策
個人の振り返り
1

## Slide 4: チーム紹介
2
Progress
グランドルール
・挨拶をする
・疑問点をすぐに全体共有する
・納期優先
・意見に対し反応をする
・休憩を必ず取る
チーム名
S uzuki
H ideta
O ishi
C hino
K awabe
SHOCK a

## Slide 5: 制作物：概要
2
Progress
チケット予約システム
PHASE.1
PHASE.2
PHASE.3
システムの作成
GUI化
DB化
・ログイン機能
・チケットの一覧表示
・チケットの予約（枚数指定）
・予約の一覧表示
・予約のキャンセル
拡張可能なシステム構造の実現
機能要求
非機能要求

## Slide 6: 制作物：予定と実績
3
Progress
予定
実績
・第一反復（4日間）
チケット予約システムの作成
・第二反復（3日間）
別システムへの拡張・GUI化
・第三反復（2.5日間）
データベース化
・第一反復（6日間）
チケット予約システムの作成
・第二反復（2.5日間）
GUI化
・第三反復（1日間）
データベース化
・別システムへの拡張が出来なかった
・システム拡張以外の項目は目標達成

## Slide 7: 制作物：実演
4
Progress
デモの流れ
ログイン
チケットの閲覧、予約
予約の反映、在庫枚数の変化を確認
予約内容の確認・キャンセル
キャンセルの反映、在庫枚数の変化を確認

## Slide 8: 制作物
5
Progress
メトリクス | 目安となる値 | 平均 | 最大
NOF number of Attributes | 5~9 | 4.524 | 12
NOM Number of Methods | 5~9 | 3.571 | 11
MLOC Method Lines of Code | 50以下 | 6.988 | 58
NBD Nested Block Depth | 5以下 | 1.398 | 4
VG McCabe Cyclomatic Complexity | 10 以下であれば よい構造 | 1.434 | 7
LCOM Lack of Cohesion of Methods | 0に近いほうが良い 凝集度が高い | 0.522 | 1.1

## Slide 9: 目 次
制作物
工夫点
課題・対策
個人の振り返り
6

## Slide 10: 工夫点
7
Progress
チームワーク
・作業中に不明点が見つかったら すぐにチーム内で報告・相談を 行っていた
技術面
・機能ごとに作業を分担
・システムに機能を
追加しやすいように設計
GUI（第二反復）
DB（第三反復）

## Slide 11: 目 次
制作物
工夫点
課題・対策
個人の振り返り
8

## Slide 12: 課題・対策
9
Progress
問題とその影響
原因
設定した時間内に作業が終わらない →計画が押す
1のリカバリができなかった →後半で無理のある計画を実行
個々の進捗の把握ができていない →遅延時の対策がすぐに取れない
個々の時間管理が甘い
最終的な目標や期限を見据えたリカバリ案を実行できなかった
結果報告のみで作業中間での 報告がない

## Slide 13: 課題・対策
10
Progress
問題解決への取り組み
個人での作業時間を細かく設定
最初に最終目標・期日を見据える
対面での報告だけでなく、
チャット等の他の手段を活用
期待される効果
迅速な問題の把握
実現可能な計画の立案
情報共有の円滑化

## Slide 14: 目 次
制作物
工夫点
課題・対策
個人の振り返り
11

## Slide 15: 個人の振り返り：Suzuki
12
Progress
ビジネス面
技術面
・Swing
実装/導入
ベースとなる型の制定
ページ遷移システムの作成
・スライドデザイン
ー実績ー
ー課題ー
エラー修正力の無さ
ー社会人としての学びー
・ホウレンソウの大切さ
・自己の解釈が共通認識とは限らない
・時間管理と超過時の対策
ーこんな人財になりたいー
周りをシッカリと見る事が出来る人財
Javaの理解不足が起因 ⇒ 基礎に立ち返り学習する
視野の狭さ克服

## Slide 16: 個人の振り返り：Hideta
13
Progress
実績
データベース 実装/導入
  データを格納する制約付きの テーブルの作成
  DBへアクセスするDAOの作成
課題
  知識不足によるエラーを生むようなコードミス →正確に知識をつける
学び
  作業目的の共有の大切さ
  こまめな進捗報告や その時間設定の大切さ
技術面
ビジネス面
時間内に成果を出すために 工夫する
失敗をしても反省を活かして 挑戦し続ける
今後の意気込み

## Slide 17: 個人の振り返り：Oishi
3
Progress
14
ビジネス面
技術面
〇実績
・DBの導入/実装
DBへアクセスするDAOの作成
・システムテストの実施
〇課題/改善策
・作業目的や内容の共有
→目的理解とモデル精度の向上
〇学び
・共有の大切さ
・こまめな報連相の必要性
〇今後の意気込み
信頼関係を築き、
全体を把握して動ける人財

## Slide 18: 個人の振り返り：Chino
w
15
Progress
技術面
実績
・SwingによるGUIの実現
課題
・分析と設計の知識不足から、 チームメンバーに質問や相談 をすることが多かった。
→さらなる知識の習得を目指す
ビジネス面
社会人としての学び
・報告、連絡、相談は可及的
速やかに行うことが重要
どのようなエンジニアになりたいか
・技術力も人間性も高く、チーム に必要とされるエンジニア

## Slide 19: 個人の振り返り：Kawabe
a
16
Progress
技術面
実績
・Swingを利用したGUIの実装
課題
・UML図(分析・設計)の記述
・情報の取捨選択
対策
・参考書を活用する ： 未達成
・研修内容を振り返る： 継続中
ビジネス面
社会人としての学び
・報連相の大切さ
・個人で行うことの限界
今後目指す人財
壁にぶつかってもあきらめない人財